GMINA MIEJSKA TCZEW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH                      W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO DLA TERMOMODERNIZACJI CZTERECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TCZEWIE

ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia  02.11.2015 r.

Spis  treści

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz oferty

- Kwestionariusz Wykonawcy

- Umowa (projekt)

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3 i części nr 4

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1,                   części nr 2, części nr 3 i części nr 4 - załącznik

1. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

###### INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

Gmina Miejska Tczew, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tczewa z siedzibą                   Pl. Piłsudskiego 1, woj. pomorskie; zwana dalej „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                                 i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie”

wg umowy, opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3                            i części nr 4 postępowania stanowiących część składową SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew:

- budynek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej                          przy ul. Gdańskiej 2 na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie,

- budynek Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego                                 przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie,

- budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha położonej                                              przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie,

- budynek Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej                                              przy ul. Marii Konopnickiej 11 na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie.

Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych                         na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Umowy, w tym prawa autorskie zależne oraz będzie pełnił nadzór autorski podczas realizacji inwestycji                             na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj.: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej –                        w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do dnia zakończenia inwestycji projektowanej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną na podstawie niniejszej umowy.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3 oraz części nr 4 stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części.

1.3 Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71220000-6,  71000000-8,   71242000-6, 71248000-8, 71320000-7, 71321200-6

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji:

- część nr 1 – do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- część nr 2 – do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- część nr 3 – do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- część nr 4 – do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW DLA CZĘŚCI NR 1 I/LUB NR 2 I/LUB NR 3 I/LUB NR 4

3.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 3.1 za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający informuje,                        iż niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;

- posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min.:

- dla części nr 1 -  2 opracowania projektowe o wartości łącznie z podatkiem VAT,                    nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i/lub budynku                                 usługowo - mieszkalnego (wielorodzinnego) i/lub budynku usługowego obejmujące m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy);

- dla części nr 2 -  2 opracowania projektowe o wartości łącznie z podatkiem VAT,                    nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i/lub budynku                                 usługowo - mieszkalnego (wielorodzinnego) i/lub budynku usługowego obejmujące m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy);

- dla części nr 3 -  2 opracowania projektowe o wartości łącznie z podatkiem VAT,                    nie mniejszej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) każda, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i/lub budynku                                 usługowo - mieszkalnego (wielorodzinnego) i/lub budynku usługowego obejmujące m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy);

- dla części nr 4 -  2 opracowania projektowe o wartości łącznie z podatkiem VAT,                    nie mniejszej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) każda, termomodernizacji budynku użyteczności publicznej i/lub budynku                                 usługowo - mieszkalnego (wielorodzinnego) i/lub budynku usługowego obejmujące m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy (projekt budowlano-wykonawczy);

3)  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania           zamówienia, a w szczególności, że (dla części nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4):

- dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;

  - dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;

  - dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej              w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

  - dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej              w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                          bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane                      na podstawie wcześniej wydanych przepisów;

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane                           art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie                                     z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                     w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394                                z późn. zm.).

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności, że jego przychody netto za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wynosiły nie mniej niż:

- dla części nr 1 - 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla części nr 2 - 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla części nr 3 - 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),

- dla części nr 4 - 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

3.3 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.4 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnianie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3.5 Warunek opisany w pkt 3.2.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, dotyczący wykazania się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, musi zostać spełniony przez jeden podmiot (Wykonawcę, Konsorcjanta, bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca), czyli doświadczenia podmiotów związane z realizacją wymaganych przez Zamawiającego zamówień nie mogą się sumować.

Z powyższego wynika, iż Zamawiający nie uzna sumowania doświadczenia w taki sposób,                   w którym każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże się posiadaniem wiedzy i poświadczenia w realizacji jednego zamówienia/roboty budowlanej wskazanej w warunku.

W przypadku korzystania przez wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach,                      o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, rzeczony podmiot trzeci winien odpowiednio legitymować się wykonaniem minimum 2 robotami budowlanymi w zakresie opisanym                                w pkt 3.2.2 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU            W POSTĘPOWANIU DLA CZĘŚCI NR 1 I/LUB NR 2 I/LUB NR 3 I/LUB NR 4

4.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wykonawca złoży oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie                      o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału           w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- wykaz głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wskazanego w pkt 3.2.2) SIWZ, wykonanych                       w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane -  według Formularza nr 1 „Wykaz usług” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ.

Za główne usługi dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt 3.2.2) SIWZ.

- dowody potwierdzające czy usługi, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 4.2.b) SIWZ, zostały wykonane należycie.

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jako dowód traktowane będzie oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane                  w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Jeżeli załączone dowody będą potwierdzać wysokość wykonanych usług  w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP                z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży:

- oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                    w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazanych                             w pkt 3.2.3) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według Formularza nr 2  „Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ;

- oświadczenie (według Formularza Nr 3  „Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), że osoby - wskazane w wykazie osób, o którym mowa w pkt 4.3.b) - które będą uczestniczyć                     w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.4 Na potwierdzenie spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży:

a) oświadczenie (według Formularza Nr 4 ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   w postępowaniu’’ Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- sprawozdanie finansowe albo jego część (rachunek zysków i strat), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający przychody netto za ostatni rok obrotowy.

4.5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania                            mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp                      do ich zasobów, żąda dokumentów (zobowiązania) dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,                                 przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.6 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia           z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie              z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według Formularza Nr 5  „Oświadczenie  o braku podstaw do  wykluczenia” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4.6.1 Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według Formularza Nr 6 „Informacja              o przynależności do grupy kapitałowej” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ).

4.7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.6 lit. b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4.7.1 Dokument, o którym mowa w pkt 4.7, powinien być wystawiony nie wcześniej                       niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert.

4.7.2 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4.7                            zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

4.8 Niniejsze dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez osoby uprawnione.      W związku z powyższym, Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji.

Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                      do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu                             z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis).

4.9 Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,                   w którym upłynął termin składania ofert.

4.10 Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            według Formularza Nr 7 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w którym:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku nie powierzenia usług Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, 
iż Wykonawca nie będzie powierzał usług Podwykonawcom.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.11 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast  zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.12 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

4.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz   w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.15 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie do składania ofert zastrzec                 w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sposób zabezpieczania w/w dokumentów spoczywa na Wykonawcy. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                            Z WYKONAWCAMI

5.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje  Zamawiający  oraz

Wykonawcy przekazywać będą pisemnie do Zamawiającego lub drogą elektroniczną                           (e-mail: wzp@um.tczew.pl), z uwzględnieniem pkt 5.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

5.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                           w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy                                   z postępowania oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, innych dokumentów określonych w Rozdziale 4 SIWZ, a także zmiany lub wycofania oferty.

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty wraz z załącznikami.

5.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa się za złożone           w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

5.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są Pani Eugenia Eron – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie                                    i Pani Iwona Krauze-Grzesiak – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie.

5.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                      że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż                      do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści  SIWZ), o którym mowa w pkt 5.5.

5.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zp.tczew.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie wymaga się wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić                                   się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

7.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium  (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

7.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2 Oferta winna być złożona w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

8.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

8.5 Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne                      dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty  przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje również udzielania zamówień uzupełniających.

  - Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa                                do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania                          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone                      do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, np. z odpisu                          z właściwego rejestru, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał  lub uwierzytelniony odpis).

  - Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje – oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                                 i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego                    dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie”

Nie otwierać przed dniem 12.11.2015 r. godz. 09:30

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2015 r. godz. 09:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.

9.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt. 9.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie       z postanowieniami pkt. 8.10 a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca  nie może  wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania  ofert.

  - Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 12.11.2015 r.                            o godz. 09:30  w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

10.1 Ceną oferty jest całkowita wartość przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT podana w Formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest podać koszt łącznie z  VAT                      za wykonanie dokumentacji projektowej oraz oddzielnie koszt łącznie z VAT za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego.

10.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy obliczone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszej SIWZ, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, tj. obejmować łączną wycenę wykonania wszelkich obowiązków umownych w pełnym zakresie.

10.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie.

10.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT DLA CZĘŚCI NR 1,  CZĘŚCI  NR 2, CZĘŚCI NR 3 I CZĘŚCI NR 4

11.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia - 90 %

- Skrócenie terminu wykonania dokumentacji objętej przedmiotem niniejszego zamówienia (skrócenie wymaganego terminu, tj.  podanie terminu krótszego niż                        210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) – 10 %

11.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

Ad. a) Dla kryterium cena najkorzystniejszą jest najniższa cena ofertowa.                              Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma 90 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Najniższa cena ofertowa

Pa =  		 ---------------------------------- 		x 90 pkt.

Cena ofertowa ocenianej oferty

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert.

W przypadku podania w ofercie informacji o udzieleniu Zamawiającemu upustu lub innej ulgi w stosunku do zaoferowanej ceny, fakt taki uważany będzie za złożenie dwóch ofert                   i powodować będzie odrzucenie.

Cena podana przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia musi uwzględniać zakres przedmiotu zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. b) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie skrócenia wymaganego (nieprzekraczalnego) terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, podanego przez Wykonawcę na Formularzu oferty, tj. podanie terminu krótszego niż 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Najkorzystniejszą jest maksymalna liczba dni skrócenia terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. Maksymalne punktowane skrócenie terminu wykonania zamówienia – o 30 dni kalendarzowych od w/w terminu.

Oferty z terminem realizacji zamówienia skróconym o więcej niż 30 dni kalendarzowych będą traktowane jako oferty o maksymalnym terminie skrócenia                             i otrzymają 10 punktów.

Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia objętego przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z tytułu niniejszego kryterium otrzyma                       0 punktów.

W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego                               niż do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) do obliczenia punktacji                     w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę                                  dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia otrzyma 10 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie

Pb  = 	      ------------------------------------------------------------------------------ 	x 10 pkt.

Maksymalna liczba dni skrócenia terminu (do 30 dni kalendarzowych)

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę w ocenianej ofercie.

UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Formularza oferty nie wskaże terminu wykonania zamówienia lub wskaże termin dłuższy niż 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem:

P = Pa + Pb

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                 za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

11.3 Ceny/cena określone/a przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy                  i nie będą/będzie podlegały/a zmianom.

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                   PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy   Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  punktację przyznaną ofertom                      w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                  i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej www.zp.tczew.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym                      w swojej siedzibie.

12.2 W przypadku, gdy jako najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

12.3 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 13 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.4 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                               z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

13.2 W przypadku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, należy wpłacić w/w kwotę na konto: Bank Pekao S.A. I o/Gdańsk Filia Nr 2                                    nr 68124012421111001002250598. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

13.3 W przypadku wniesienia wadium (o ile jest wymagane) w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

13.4 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona                               na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT

14.1 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać                          od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.2 Zamawiający poprawia w ofercie:

14.2.1  oczywiste omyłki pisarskie;

14.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                       w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

  - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się,                    że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

  - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

  - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny                      za część zamówienia wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część  (cena ryczałtowa):

  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

  - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

14.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

15.1 Ponadto, w przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca złoży informację                            wg Formularza Nr 7 „Podwykonawcy” Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ, w którym:

- wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy,

- poda nazwę/nazwy (firmy/firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.2 W przypadku nie powierzenia usług Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał usług Podwykonawcom.

15.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE                                O ZAMÓWIENIE

W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów                            (przedsiębiorców)  oferta spełniać powinna następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca                    nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone               w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej),

- w odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej                         lub informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy,

- w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, warunek ten musi zostać spełniony przez jeden podmiot (Wykonawcę, Konsorcjanta, bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca), czyli doświadczenia podmiotów związane z realizacją wymaganych przez Zamawiającego zamówień nie mogą się sumować,

- w odniesieniu do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, podmioty występujące wspólnie w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,

- do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania          w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym                            przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców.                         W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

17.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,            a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały                   w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

17.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego środka ochrony prawnej określone zostały                   w Rozdziale 3 Działu VI ustawy Prawa zamówień publicznych.

2.  F O R M U L A R Z    O F E R T Y

FORMULARZ OFERTY

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres, telefon/fax

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

- Po szczegółowym zapoznaniu się z SIWZ, dokumentami przetargowymi, tj.:

- Instrukcją dla Wykonawców,

- Formularzem oferty,

- Kwestionariuszem Wykonawcy,

- Umową (projektem),

- Opisem wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3 i części nr 4,

- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części               nr 3 i części nr 4

oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu umowy:

- część nr 1 - „Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2                     im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2 na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena)*: …………...............złotych (słownie:…………….……………………………………………………….…………………………………………......................................................................................................złotych) w tym:

  - za wykonanie dokumentacji projektowej (ETAP I i ETAP II łącznie) – koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena) ................................... zł (słownie:…....................................................................................................................złotych);

  - za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego (ETAP III) – koszt wykonania łącznie                     z 23%  podatkiem VAT (cena)   ………........................ zł (słownie:……………………… ......................................................................................................................................złotych),

- część nr 2 - „Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena)*: ................................złotych (słownie:……..………….……………………………………………... ………………………………………………………………………………………….złotych) w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (ETAP I i ETAP II łącznie) – koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena) ................................... zł (słownie:…....................................................................................................................złotych);

b) za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego (ETAP III) – koszt wykonania łącznie                     z 23%  podatkiem VAT (cena)   ………........................ zł (słownie:……………………… ......................................................................................................................................złotych),

- część nr 3 - „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena)*: ................................  złotych (słownie:…………….…………….....  ………………………………………….…..złotych) w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (ETAP I i ETAP II łącznie) – koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena) ................................... zł (słownie:….............................................................................................................złotych);

b) za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego (ETAP III) – koszt wykonania łącznie                     z 23%  podatkiem VAT (cena)   ………........................ zł (słownie:……………………… ......................................................................................................................................złotych),

- część nr 4 - „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11 na terenie działki 638/4 obr. 9                           w Tczewie”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena)*: ................................  złotych (słownie:…………….…………….....  ………………………………………….…..złotych) w tym:

a) za wykonanie dokumentacji projektowej (ETAP I i ETAP II łącznie) – koszt wykonania łącznie z 23% podatkiem VAT (cena) ................................... zł (słownie:….............................................................................................................złotych);

b) za pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego (ETAP III) – koszt wykonania łącznie                     z 23%  podatkiem VAT (cena)   ………........................ zł (słownie:……………………… ......................................................................................................................................złotych).

- Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie                   w terminie:

- części nr 1 - do ……… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (uzupełnia Wykonawca),

- części nr 2 - do ……… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (uzupełnia Wykonawca),

- części nr 3 - do ……… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (uzupełnia Wykonawca),

- części nr 4 - do ……… dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (uzupełnia Wykonawca),

(termin nieprzekraczalny dla części nr 1, 2, 3 i 4 – do  210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy)**.

- Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

- Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jakości za wady wykonanej dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia obowiązywać będzie do dnia 31.12.2020 r.

- Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na  wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy  do niej żadnych zastrzeżeń.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Jeżeli nasza oferta będzie przyjęta, zobowiązujemy się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się złożyć w jednej/kilku formie/formach***:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

...................., dn. _ _ . _ _ .2015 r.            		        ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

* Przedstawiona na formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny określoną w ustawie z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 385).

** UWAGA! Kryterium oceny ofert – uzupełnia Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularz oferty nie wskaże terminu wykonania zamówienia lub wskaże termin wykonania zamówienia dłuższy niż 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Do obliczenia punktacji w kryterium termin wykonania zamówienia, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 11 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ.

*** Wykonawca nie ma obowiązku zaznaczania/podkreślania wybranej przez siebie formy/form zabezpieczenia wskazanej na Formularzu Oferty oraz w Instrukcji dla Wykonawców stanowiących część składową SIWZ.

Wykonawca podpisując Formularz Oferty zobowiązuje się przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% wartości łącznie z podatkiem VAT (ceny) zamówienia objętego ofertą w jednej lub kilku formie/formach, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3.    KWESTIONARIUSZ  WYKONAWCY

FORMULARZE

- WYKAZ USŁUG

- WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ                                   W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                       W POSTĘPOWANIU

- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

- INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

- PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom)

INFORMACJE

- Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

- W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice.

1.  WYKAZ USŁUG

Część nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

| Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w zł (łącznie z vat) ** | Daty wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku) | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Wykonawca opisze przedmiot zamówienia, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek posiadania wiedzy                      i doświadczenia do wykonania zamówienia (pkt 3.2.2) Instrukcji dla Wykonawców SIWZ. Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca  2001 r. o cenach   podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4

........................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP | NAZWISKO I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA | KWALIFIKACJE ZAWODOWE | ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia) | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |
|  |  | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń |  | DYSPONUJĘ OSOBĄ/ BĘDĘ DYSPONOWAŁ* |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (osobami) w trakcie realizacji zamówienia,                  w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby wykonywania zamówienia.

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 1 „Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2                                na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie”,

oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 2 „Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 3 „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ 
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 4 „Projekt termomodernizacji                      Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11  na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie”,

oświadczam, że  osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 1 „Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2                                na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie”,

oświadczam, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 2 „Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 3 „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 4 „Projekt termomodernizacji                      Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11  na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie”,

oświadczam, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.):

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 1 „Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2                                na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie”,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 2 „Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 3 „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie”,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

5. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 4 „Projekt termomodernizacji                      Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11  na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie”,

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę;

*  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy.

6. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej                       w Tczewie – Część nr 1 „Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej                nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2 na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie”, oświadczam, że:

      - nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

6. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie – Część nr 2 „Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie”, oświadczam, że:

      - nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

6. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej                   w Tczewie – Część nr 3 „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im.                       Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5                         w Tczewie”, oświadczam, że:

      - nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

6. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej                 w Tczewie – Część nr 4 „Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10                          im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11  na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie”, oświadczam, że:

      - nie należę do żadnej grupy kapitałowej.*

- należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Niewłaściwe skreślić

7. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających  prace Podwykonawcom)

Część nr 1 i/lub nr 2 i/lub nr 3 i/lub nr 4

............................................................

Nazwa Wykonawcy, adres

Do

Gmina Miejska Tczew

reprezentowana przez

Prezydenta Miasta Tczew

z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

| LP. | CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM NAZWA/NAZWY (FIRMY/FIRM) PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

..........., dn. _ _ . _ _ .2015 r.          	                       …...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

4.  UMOWA

U M O W A   NR       /   /2015

Zawarta w  dniu ...............2015 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew z  siedzibą  w  Tczewie  Pl. Piłsudskiego 1,

reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta:

- Pana Adama Burczyka,

na mocy pełnomocnictwa Nr P 0113.1/170/2011 z dnia 24.02.2011 r.

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ……………………………………… z siedzibą: ………………………………….., wpisany do ……………………………….., NIP …………………….

zwanym  dalej  „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907                      z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany również przedmiotem zamówienia) - Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Miejskiej Tczew takich jak:

- Część nr 1 – Projekt termomodernizacji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2                          im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2 na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie,

- Część nr 2 – Projekt termomodernizacji Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie,

- Część nr 3 – Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie,

- Część nr 4 – Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11 na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie.

- Dla każdej z w/w części należy sporządzić następujące opracowania:

  - szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego (architektoniczną oraz istniejące instalacje CO, CWU, elektryczne) z uwzględnieniem izolacyjności przegród zewnętrznych, stanu istniejącej instalacji CO i ciepłej wody użytkowej, instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz głównego źródła ciepła (węzeł ciepłowniczy, kotłownia itp.) ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy podlegające dofinansowaniu                        w ramach termomodernizacji;

  - projektant ma przygotować komplet opracowań i obliczeń niezbędnych                                       do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – oś priorytetowa nr 10 – ENERGIA pn. ,,EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MECHANIZM ZIT’’ w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (MEBUP)’’;

  - dokumentację projektową w zakresie zatwierdzonym przez Zamawiającego w oparciu o dostarczone audyty energetyczne:

- kompletny (zawierający wszystkie niezbędne opracowania branżowe, uzgodnienia, zezwolenia itp.) projekt budowlany – dla uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem,

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robót,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - kosztorysy inwestorskie z wyszczególnionym procentowym udziałem realizacji elementów robót w stosunku do wartości ogółem przedmiotu zamówienia, co będzie niezbędne przy opracowaniu harmonogramu płatności dla wykonawcy zadania;

  - zbiorcze zestawienie kosztów;

  - pełnienie nadzoru autorskiego.

- Realizacja każdej z wymienionych wyżej części podzielona jest na trzy następujące etapy:

- etap I – wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym                 w § 1 ust. 3 oraz przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Tczewie. Potwierdzenie złożenia w/w wniosku Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu;

- etap II – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;

- etap III -  obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (robót budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ETAPIE I,                     tj. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                           z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                          w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia jej odbioru końcowego.

- Przedmiot umowy obejmuje ponadto:

- niezwłoczne udzielanie pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy,

- przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu, w tym praw autorskich zależnych oraz nadzór autorski podczas realizacji inwestycji                  (robót budowlanych) na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej.

- Dokumentację objętą przedmiotem umowy należy wykonać w formie papierowej                         i elektronicznej (format PDF) w 9 egzemplarzach, za wyjątkiem inwentaryzacji, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, które należy wykonać w 3 egzemplarzach.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację objętą przedmiotem umowy zgodnie z umową, z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.                              Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Termin realizacji Umowy

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w etapach:

- ETAP I – wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym             w § 1 ust. 3 oraz przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia                         na budowę wraz z kompletną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Tczewie,                  w terminie do ………………….…(Zamawiający obliczy termin w następujący sposób: termin wskazany na Formularzu oferty – 90 dni kalendarzowych).

- ETAP II – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w terminie                                                  do  ……………………... (termin wskazany na Formularzu oferty przez Wykonawcę).

- ETAP III – obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji                  (robót budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ETAPIE I, to jest stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji              z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                       w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej – w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia jej odbioru końcowego.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu decyzji pozwolenie na budowę.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 3

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie            z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, wyraża się kwotą brutto (ceną): ......................... zł (słownie  ......................................................... złotych), w tym:

    - wykonanie dokumentacji projektowej (Etap I i II łącznie) za kwotę brutto (cenę)                       w wysokości: ......................... zł (słownie: …………………………………… .......................................................................................................................... złotych);

    - pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego (Etap III) za kwotę brutto (cenę)                           w wysokości: ......................... zł (słownie: …………………………………………… ......................................................................................................................... złotych).

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie wypłacone na podstawie odrębnej faktury wystawionej po zakończeniu okresu pełnienia w/w nadzoru, zgodnie                     z §1 ust. 5 pkt 2) i po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji wykonanej w oparciu                     o sporządzoną dokumentację projektową. W przypadku rezygnacji z realizacji inwestycji Zamawiający nie wypłaci w/w wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 3 etapach oddzielnie dla każdej z części postępowania:

- po wykonaniu, dostarczeniu i odbiorze dokumentacji projektowej oraz przygotowaniu                 i złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę - ETAP I w wysokości 70 % wartości określonej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu,

- po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowę – ETAP II w wysokości 30 % wartości określonej w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu,

- po wykonaniu obowiązku świadczenia nadzoru autorskiego w wysokości określonej                             w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za dany etap jest wystawiona przez Wykonawcę faktura wraz z protokołem odbioru dokumentacji projektowej oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - dla ETAPU I lub decyzją pozwolenia                        na budowę – dla ETAPU II lub protokołem odbioru wykonania usługi nadzoru autorskiego – dla ETAPU III.

- Wynagrodzenie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturach VAT,                  w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur                               i potwierdzenia ich przez Zamawiającego.

- Do sprawdzenia wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz potwierdzenia wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, upoważniony jest ze strony Zamawiającego

przedstawiciel Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji – Naczelnik Wydziału lub upoważniony pracownik.

Odbiory

§ 4

- Miejscem odbioru dokumentacji objętej przedmiotem umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Złożenie przez Wykonawcę dokumentacji objętej przedmiotem umowy w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja objęta przedmiotem umowy posiada braki lub wady możliwe do stwierdzenia przy odbiorze Zamawiający odmawia jej przyjęcia.

- Odmowa przyjęcia dokumentacji objętej przedmiotem umowy jest równoznaczna z uznaniem, że dokumentacja nie została wykonana i dostarczona.

- Jeżeli dokumentacja objęta przedmiotem umowy nie posiada braków lub wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze, Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy do weryfikacji merytorycznej – oceny zgodności dostarczonej dokumentacji z niniejszą umową. Termin przeprowadzenia weryfikacji wynosi nie więcej niż 30 dni. Należy go liczyć od dnia złożenia kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

- Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 strony podpisują protokół odbioru końcowego, jeśli dokumentacja objęta przedmiotem umowy nie zawiera wad.

- W przypadku stwierdzenia wad dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przeprowadzania weryfikacji, Zamawiający odmawia podpisania protokołu podając Wykonawcy pisemnie przyczyny odmowy. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia                        i pisemnego powiadomienia. W takim przypadku za termin wykonania dokumentacji strony przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną dokumentację objętą przedmiotem zamówienia.

- Do odbioru poprawionej dokumentacji, postanowienia ust. 1 do 7 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli wady ujawnią się po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, zdanie 2 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

- Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W trakcie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (do czasu wyłonienia wykonawcy robót), Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji zadane przez uczestników ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadku pytań szczególnie złożonych – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego. Jeżeli odpowiedzi Wykonawcy na powyższe pytania prowadzić będą do zmiany dokumentacji, będzie on zobowiązany do dokonania wszelkich takich zmian nieodpłatnie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Do czasu zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego dla budynku realizowanego                   w oparciu o dokumentację objętą niniejszą umową, ale nie dłużej niż do końca okresu gwarancji określonego w § 6 ust. 2, Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminowe usuwanie wszelkich wad w dokumentacji wynikających z niezachowania wymagań określonych w niniejszej umowie. Z tytułu usuwania wad, o których mowa  w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad dokumentacji, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający będzie uprawniony do zlecania stronie trzeciej usunięcia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Podwykonawstwo

§ 5

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części dokumentacji projektowej z innymi podmiotami, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy wykazanych w załączonej przez Wykonawcę ofercie, posiadającymi uprawnienia                      do projektowania, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania dokumentacji projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania dokumentacji.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie realizowany, zgodnie z informacją zawartą                    w ofercie przy udziale Podwykonawców, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu                         do zaakceptowania projekt umowy z Podwykonawcą w terminie 14 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z Podwykonawcą. Projekt umowy musi zawierać istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.

- Wykonawca do wystawianej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT dostarczy wraz z fakturą dowód dokonania płatności dla Podwykonawców wraz z oświadczeniami swoich Podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących Podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją prac, będących przedmiotem zawartej umowy.

- W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania                                 się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy,                              a także domagania się od Podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy.

- Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Przy zawarciu przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac projektowych wykonanych przez te podmioty                    i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia niniejszej umowy.

- W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia praw autorskich majątkowych od tych podmiotów                      w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji i przeniesienie ich na Zamawiającego bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia oraz zapewnienia sprawowania przez te podmioty nieodpłatnie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym                          z wykonanej dokumentacji.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 6

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację objętą przedmiotem umowy.

- Gwarancja jakości za wady wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy obowiązywać będzie do 31.12.2020 r.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego wad w dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

- Rękojmia za wady dokumentacji objętej przedmiotem umowy przysługuje Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Kary umowne

§ 7

- Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną odrębnie dla każdej z części (część nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4):

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 2 pkt 1) za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) lub 2);

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z  § 4 ust. 9;

- w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulegnie podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

- Okres weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego nie jest wliczony do okresu opóźnienia, za który naliczane są kary umowne.

- W razie naliczania kar umownych Zamawiający może potrącić je z wystawionych faktur lub żądać zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne oraz w przypadku nie wykonania obowiązku,                     o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1) umowy.

Nadzór autorski i prawa autorskie

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz odpowiednio zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w przypadku określonym                        w ust. 8 i 9 § 5.

- Wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie Zamawiającego, do niezwłocznego udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanego przedmiotu umowy, o których mowa                 w § 1 ust. 5 pkt 1).

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego oraz odpowiedniego zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz z tytułu udzielania pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 1 ust. 5                pkt 1)  i § 8 ust. 2, ujęte jest w kwocie wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określonej                w § 3 ust. 2.

§ 9

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w treści art. 50 ustawy                     o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wynagrodzenie  Wykonawcy z  tytułu  przekazania  praw  autorskich, o których mowa                w  § 8 ust.1, § 1 ust. 5 pkt 2) ujęte jest w kwocie wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określony w § 3 ust. 2.

Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy

§ 10

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, zgodnie                     z formularzem oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                  o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy, w szczególności gdy:

  - Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w § 2,

  - wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe                          i terminowe wykonanie umowy,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy.

Zmiany postanowień Umowy

§ 12

- Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie                           w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:

- zmiany podwykonawcy prac,

- zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,

- zmiany osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami                o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:

    - zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),

    - śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

    - nie wywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Postanowienia końcowe

§ 13

Część składową umowy stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

§ 15

Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie może nastąpić bez jego zgody.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy                    2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						                WYKONAWCA

........................................			                              .......................................

5.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO                     W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1,                  CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3 I CZĘŚCI NR 4

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części postępowania:

  - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                            (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.).

  - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z zasadami wymienionymi                                w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym                                          (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

  - Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych.

  - Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.

  - Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – ustawa       z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.); Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju                   z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

  - Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia                     do przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę                                   Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie                    z przeznaczeniem.

  - Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji, powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

  - Dokumentacja projektowa nie może przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest                         to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne" lub inne równoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.

  - Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (podane w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, od M.P. z 2003 r. nr 46, poz.693 - do M.P. z 2015r. poz. 194).

  - W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

    - europejskie aprobaty techniczne;

    - wspólne specyfikacje techniczne;

    - Polskie Normy przenoszące normy europejskie;

    - normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;

    - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

    - Polskie Normy;

    - Polskie aprobaty techniczne.

  - Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne lub wspólne specyfikacje techniczne, jeżeli:

    - nie zawierają one żadnych wymagań dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi;

    - ich stosowanie nakładałoby na Zamawiającego obowiązek używania wyrobów nie współdziałających z już stosowanymi urządzeniami lub

    - ich stosowanie nie byłoby właściwe ze względu na innowacyjny charakter przedmiotu zamówienia.

  - Dokumentacja projektowa musi zawierać nazwy i kody określone                                we Wspólnym Słowniku Zamówień (na pierwszej stronie projektu).

  - Dokumentację projektową za wyjątkiem inwentaryzacji, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, należy opracować                       w 9 egzemplarzach, natomiast inwentaryzacje, kosztorysy inwestorskie wraz                   ze zbiorczym zestawieniem kosztów w 3 egz. Opracowania należy dostarczyć                   w formie papierowej i elektronicznej (pliki w formacie zamkniętym PDF                          na cyfrowym nośniku CD lub innym).

  - Przed opracowaniem dokumentacji w zakresie branży architektonicznej dot. elewacji budynków, Wykonawca sporządzi koncepcję obiektów będących przedmiotem zamówienia i po zaakceptowaniu i odbiorze koncepcji przez Zamawiającego przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej.

  - W projektach budowlanych należy uwzględnić m. in.:

    - wymagania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

    - lokalizację obiektów w strefach ochrony konserwatorskiej oraz wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. (architekturę obiektów dostosować do historycznej zabudowy);

    - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rynien, rur spustowych, przebudowę instalacji odgromowych, wymianę parapetów, obróbek blacharskich, przebudowę kominów wraz z opierzeniami itp.

  - Sporządzona dokumentacja winna spełniać wymagania RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 - oś priorytetowa nr 10 - ENERGIA p.n. „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MECHANIZM ZIT” w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (MEBUP)”.

  - Projekty termomodernizacji winny uwzględniać wymagania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651                          z późn. zm.).

  - Projekt budowlany winien zawierać opracowanie dotyczące zakresu                             i oszczędności energii związanych z modernizacją oświetlenia budynków wraz                        z projektem przebudowy i dostosowania do wymagań przepisów BHP.

- Realizacja każdej z wymienionych wyżej części podzielona jest na trzy następujące etapy:

ETAP I – wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym                 w niniejszej SIWZ oraz przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Tczewie. Potwierdzenie złożenia w/w wniosku Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu.

ETAP II –  uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

ETAP III – obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji (robót 	budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ETAPIE I, tj. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji                       z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych                         w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej - w terminie od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji do dnia jej odbioru końcowego.

Uwagi:

Dokumentacja z inwentaryzacji architektonicznej musi zawierać między innymi:

- rzuty poszczególnych kondygnacji (z dokładną lokalizacją otworów                           w ścianach),

- rzut połaci dachowej,

- przekroje budynku,

- rzuty elewacji,

- niezbędne rysunki szczegółowe (np. konstrukcyjne).

3. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie w celu zapoznania                       się z obiektami, niezbędnej do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

6.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3 I CZĘŚCI NR 4 - ZAŁĄCZNIK